附表一

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目等6个房建市政项目设计施工总承包市政安装一期施工分包项目招标

包含项目、工程内容、工期统计表

| 序号 | 包含项目 | 长度（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 筠连县定水河流域两岸生态廊道景观改造项目定水河市政安装工程、定水河景观照明工程、定水河景观小品工程 | / | - 筠连县定水河流域两岸生态廊道景观改造项目安装专项工程，沿定水河两岸整体打造，涉及河岸两侧以及河岸旁沿河市政道路两侧的整体安装项目，主要分为过去段、现在段、未来段三段，其中过去段767米，现在段1577米，未来段2148米。本次工作内容为过去段和未来段的市政安装工程和景观照明工程以及未来段中涉及到的景观小品、儿童游乐设备等。 | 12 |

附表二

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目

等6个房建市政项目设计施工总承包市政安装一期施工分包项目招标

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政 | 城市及道路照明工程专业承包叁级或机电安装施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2018年1月1日起算至2022年12月20日）具有1个合同金额1000万元以上的安装工程施工分包项目施工业绩。 |  |

注：1.业绩需提供相关能够证明业绩的材料；

- 业绩若为单价合同，或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目等6个房建市政项目设计施工总承包市政安装一期施工分包项目拟投入人员配置表(最低要求） 人数备注序号. 1岗位名称工作任务; 项目负责人; 牵头负责项目总体工作; 1. 2; 技术负责人; 协助项目负责人负责项目进度、质量工作; 1. 3; 安全负责人; 协助项目负责人负责安全管理工作; 1; 具有安全C证，并附相关证明. 4; 安全员; 负责现场安全、协助安全负责人安全管理工作; 1. 5; 现场管理人员; 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作; 2. 6; 内业人员; 负责内业资料、结算等相关工作; 1.

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以5万元人民币违约金。 3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

| 海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目 等6个房建市政项目设计施工总承包市政市政安装一期施工分包项目招标 拟投入设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求数量 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备数量 |  |  |  |  |
| 1 | 挖机 | 60 | 台 | 10 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 挖机 | 150 | 台 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 12T汽车吊 | 12T | 台 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 25T汽车吊 | 25T | 台 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 运输车 | 双桥 | 台 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | 高空作业车 | / | 台 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |